## Slide 1
Cómo encarar la preparación de sus equipos de soporte de TI para Webex

## Slide 2: Descripción general
Esta guía puede ser útil para informar y preparar a su servicio de asistencia informática y a los equipos de TI locales para la implementación de Cisco Webex Services.
La preparación de estos equipos de soporte de TI debería constituir un elemento de su proyecto de adopción general y tener lugar con suficiente antelación antes de que incorpore Webex a su negocio.
El tamaño de su empresa determinará si resultan aplicables todas las recomendaciones de esta guía, pero los principios seguirán siendo los mismos. Adapte sus iniciativas a sus necesidades.

## Slide 3: La importancia de la preparación de su servicio de asistencia informática
Su servicio de asistencia informática es la primera línea de soporte para los empleados.
El personal de dicho servicio necesita conocer sus planes Webex y comprender cómo funcionan los servicios para poder resolver los problemas, buscar soluciones y elevar los problemas más complejos al nivel correspondiente.
Si el servicio de asistencia informática no está bien preparado con respecto a Webex, no ofrecerán el soporte suficiente y perderán la confianza de los empleados.

## Slide 4: La importancia de la preparación de su personal de TI local
Los equipos de TI locales se encargan de mantener el hardware y los sistemas de TI, y brindan un servicio personal y práctico a los empleados.
Los integrantes de dichos equipos necesitan conocer sus planes Webex y entender cómo funcionan los servicios para poder asegurarse de que las computadoras y el equipo de la sala estén configurados correctamente para facilitar el uso diario.
A menudo se recurre a ellos en el momento para resolver problemas y hacer que el equipo funcione.
Si los equipos de TI locales no están bien preparados en cuanto a Webex, no podrán ayudar a los empleados cuando más lo necesiten, y todos perderán la confianza en el servicio.

## Slide 5: Seis pasos para preparar los equipos de soporte de TI
Identifique los contactos clave
Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica y el personal de TI local, primero coordine con los contactos clave de esos equipos para hablar sobre sus planes e incorporar sus comentarios y consejos. Estos equipos brindan apoyo a los empleados todos los días y querrán sentirse incluidos en la planificación en lugar de que simplemente se les diga lo que tienen que hacer.
Ya que cuentan con un conocimiento exhaustivo del entorno informático y operativo, serán críticos de gran valor para sus planes y podrán ayudarle a no cometer costosos errores. Si los hace participar desde el principio y actúa en base a sus comentarios, se convertirán en sus defensores y harán que el resto de sus equipos se sumen a la causa.
Pida a las principales partes interesadas y a los propietarios de los servicios de TI que le recomienden quiénes son estos contactos clave. Pueden ser gerentes del servicio de asistencia informática y de los equipos locales de TI, o pueden delegar responsabilidades en personal de menor jerarquía, pero con experiencia.
02
01
03
04
05
06

## Slide 6: Seis pasos para preparar los equipos de soporte de TI
Prepare su historia
Antes de reunirse con sus contactos clave, asegúrese de tener en claro sus planes de implementación y adopción de Webex. Elabore diapositivas para guiarlos paso a paso a través de la historia:
• ¿Por qué se está implementando Webex? • ¿Qué problemas resolverá?
• ¿Quién lidera la iniciativa? • ¿Cuál es la hoja de ruta técnica?
• ¿Cuáles son los principales casos de uso que • ¿Cuál es la línea de tiempo y el orden de puesta en marcha? se están promoviendo? • ¿Qué servicios heredados se están dejando de utilizar y a partir de qué momento? • ¿Cuáles son las repercusiones en el soporte informático?
• ¿Cómo conseguirán cuentas los empleados?
Una vez que usted tenga su historia, es hora de conocer a sus contactos clave.
02
01
03
04
05
06

## Slide 7: Seis pasos para preparar los equipos de soporte de TI
Conozca a sus contactos clave
Planifique reuniones con sus contactos en el departamento de TI. Es posible que, dependiendo del tamaño y la extensión geográfica de su empresa, necesite solamente llevar a cabo una o varias reuniones.
Explíqueles sus planes y estimule la formulación de preguntas y el establecimiento de debate. Manténgase atento a los comentarios, ofrezca respuestas siempre que pueda, y adopte medidas. Haga que se sientan escuchados e involucrados y muéstreles que ha hecho un seguimiento de sus inquietudes.
Una vez que haya repasado los planes de implementación y adopción, es hora de analizar cómo preparará el servicio de asistencia informática y los equipos de TI locales. Asegúrese de orientarse en este tema ya que estas personas saben mejor que usted sobre las presiones diarias de sus colegas.
02
01
03
04
05
06
Preguntas claves a responder:
¿Cuál es la mejor forma de comunicarnos con el personal de soporte de TI?
¿Cuál es la mejor manera de capacitarlos?
¿A qué patrones de turnos, zonas horarias y cargas de trabajo debemos prestar atención?
¿Qué contenidos de conocimiento, como los artículos de la base de conocimientos (Knowledge Base, KB), tenemos que elaborar?
¿Cuál será el proceso para prestar soporte a Webex y elevar los problemas a Cisco?
¿Quién tendrá acceso de administración y Control Hub a Webex?
¿Cuál es el proceso de control de cambios previsto para la configuración de Webex?
¿Qué puede modificarse sin necesidad de un control de cambios, por ejemplo, cambios de licencia de usuario?

## Slide 8: Seis pasos para preparar los equipos de soporte de TI
02
01
03
04
05
06
Confeccione y envíe comunicaciones
Una vez que se haya acordado el enfoque, es el momento de elaborar las comunicaciones para enviar a todo el personal de soporte de TI que describan el plan de implementación de Webex y los elementos que se ofrecerán para prepararlos. Trabaje con sus contactos clave para que el tono de las comunicaciones e adapte a la audiencia.
Incluya los siguientes puntos en sus comunicaciones:
Una explicación concisa de por qué se está implementando Webex, qué problemas resolverá, qué reemplazará, etc.
Un reconocimiento de que el éxito dependerá de la cooperación del personal de soporte de TI.
Su compromiso de prepararlos y de escuchar cualquier inquietud y comentario.
Fechas y horas de las sesiones informativas y de capacitación.
Sus intenciones y planes de aportar conocimiento y contenido de procesos para apuntalar el uso de Webex.
A quién recurrir en caso de dudas e inquietudes.
Una vez que se hayan aprobado las comunicaciones, envíelas.

## Slide 9: Seis pasos para preparar los equipos de soporte de TI
02
01
03
04
05
06
Prepare el contenido de soporte
Ahora que comprende cómo se está implementando Webex y los procesos para respaldarlo, es hora de plasmar este conocimiento para que el personal de soporte de TI lo siga en sus interacciones con los usuarios.
Esto puede consistir en artículos de la base de conocimientos (KB) para el servicio de asistencia informática y “hojas de referencia” y recursos en línea para el personal de TI local.
Intente crear un contenido que abarque el 80 % de las situaciones de soporte habituales y previsibles. Puede ampliar su base de conocimientos una vez que se ponga en marcha Webex y se hagan frente a problemas menos predecibles.

## Slide 10: Seis pasos para preparar los equipos de soporte de TI
Tendrá que capacitar a todo el personal de soporte de TI, tanto a los usuarios cotidianos como a los especialistas en resolución de problemas técnicos. Consulte a sus contactos clave acerca de las diferentes necesidades de capacitación, por ejemplo, personal de TI local frente a servicio de asistencia informática, y administrador frente a no administrador.
Sugerimos capacitarlos como usuarios primero y como personal de soporte después.
02
01
03
04
05
06
Como usuarios, responda:
¿Qué es Webex y qué servicios estamos poniendo en marcha?
¿Por qué lo estamos implementando?
¿Cómo puedo comenzar a usarlo?
¿Qué funciones básicas debo conocer?
¿Dónde puedo encontrar recursos educativos?
Como personal de soporte, responda:
¿Cuáles son ejemplos característicos de resolución de problemas?
¿Cuál es el proceso de soporte convenido en cuanto a Webex?
¿Cuál es el proceso de remisión a niveles superiores?
¿Cómo podemos solicitar cambios de configuración?
¿Qué artículos de la base de conocimientos (KB) hemos creado?
Mejores consejos
La mejor manera de aprender sobre Webex es a través de Webex. Es posible que sea necesario cierto tipo de capacitación presencial, aunque en la medida de lo posible, se impartirá a través de Webex.

## Slide 11: Reflexiones finales...
Una vez que haya preparado a todo el personal de soporte de TI, permita que transcurra un cierto lapso de tiempo para que los conocimientos se incorporen antes de ponerlos a disposición de la población en general.
Estimule a los líderes y gerentes de TI a trasladar las reuniones existentes a Webex para que todos se vayan acostumbrando.
Fomente la experimentación, la prueba y la ampliación de los límites. El personal de soporte de TI necesita conocer exactamente lo que los usuarios percibirán.
Pida opiniones, preguntas e informes de los problemas para que se puedan corregir antes de la puesta en marcha.

## Slide 12: Aspectos básicos de la resolución de problemas
Preguntas importantes para hacer durante las tres fases de una llamada de soporte de Webex. |  | 
Aislar | Navegador Computadora Red | ¿Cuál es su sistema operativo y qué navegador utiliza? ¿Cuál es el problema exacto que están teniendo? ¿Cuántas personas están afectadas? (Alcance) ¿Las personas afectadas pertenecen a la misma red de área local (LAN)? ¿Funciona en otro navegador? ¿Funciona desde una computadora diferente? ¿Funcionó en el pasado? ¿Puede reproducirlo desde su lado? Si el problema se presentó en una reunión pasada, ¿podemos reproducirlo ahora en una sesión de prueba? ¿Se puede reproducir el problema fuera de la red de proxy/corporativa?
Reproducir | Reunión en vivo Reunión de prueba | 
Remitir a un nivel superior | Ejecutar herramientas, recopilar registros | 

## Slide 13: Acceda a las herramientas de soporte
Lleve a cabo la recopilación de registros
Use los análisis del Control Hub para reunir datos.
Obtenga más información

## Slide 14: Requisitos estándar de remisión a un nivel superior
Documente esta información antes de llamar a Cisco
URL/dominio
Descripción del problema con efectos específicos
La fecha y la hora en que se produjo el problema. Número de reunión si el problema se produjo en la reunión.
¿Ya funcionó antes? Si es así, ¿cuándo dejó de funcionar?
Entorno, urgencia y cantidad de personas afectadas: ¿Hogar/oficina? ¿VPN? ¿Wi-Fi?
Sistema operativo y versión, navegador, tipo de conexión
Registro de trabajo que detalla los pasos que ha dado, que identifique la finalidad de cualquier archivo o captura de pantalla adjuntos.
Pasos que tomó para la reproducción (si corresponde)
Registros de herramientas de soporte: WBX Tracer, etc. (si corresponde)

## Slide 15: Recursos de soporte
Ponga estos sitios en sus favoritos y compártalos con los demás.
Portal de ayuda: https://help.webex.com/
Resolución de problemas comunes
  Notas de la versión
  Portal de ayuda de Webex Calling: callinghelp.cisco.com
Páginas de estado en tiempo real:
  Webex: https://status.webex.com
Notas de la versión https://help.webex.com/es-co/mqkve8/Cisco-Webex-Teams-Release-Notes https://help.webex.com/es-co/ncp9h8c/Cisco-Webex-Meetings-Release-Notes-WBS39
Consejos para la resolución de problemas: https://help.webex.com/es-co/WBX000029055/Webex-Meetings-Help-Articles https://help.webex.com/es-co/ni3wlvw/Troubleshoot-Cisco-Webex-Meetings-in-Cisco-Webex-Control-Hub
Herramientas de soporte (para recoger los registros antes de la remisión a un nivel superior): https://help.webex.com/es-co/WBX000026396/Cisco-Webex-and-3rd-Party-Support-Utilities

## Slide 16: Recursos para el usuario final
Ponga estos sitios en sus favoritos y compártalos con los demás.
Portal de ayuda: https://help.webex.com/
Artículos de autoayuda para el usuario final, ”¿Cómo puedo...?”
  Portal de ayuda de Webex Calling: callinghelp.cisco.com
Clases en línea en vivo y grabadas https://help.webex.com/landing/onlineclasses